# ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE

Numero 118 del 19.12.2011

| OGGETTO: | DETERMINAZIONI IN ORDINE AL sovrappasso tra piazza sassi e l’area ex caleotto – rivalutazione in sede urbanistica nell’elaborando pgt. |
| --- | --- |

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventuno del mese di dicembre nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l’argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

|  | PRESENTI | ASSENTI |  | PRESENTI | ASSENTI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Virginio Brivio – Sindaco | X |  | Giorgio Gualzetti | X |  |
| Alfredo Marelli – Pres. Consiglio | X |  | Alberto Invernizzi | X |  |
| Stefano Citterio | X |  | Alessandro Magni | X |  |
| Salvatore Rizzolino | X |  | Ezio Venturini | X |  |
| Prashanth Cattaneo | X |  | Roberto Castelli |  | X |
| Stefano Angelibusi | X |  | Stefano Chirico | X |  |
| Andrea Frigerio | X |  | Mauro Piazza | X |  |
| Enrico Mazzoleni | X |  | Ivan Mauri | X |  |
| Michaela Licini | X |  | Filippo Boscagli | X |  |
| Luigi Marchio |  | X | Antonio Pasquini | X |  |
| Raffaella Cerrato | X |  | Angela Fortino | X |  |
| Marco Caccialanza | X |  | Dario Romeo | X |  |
| Viviana Parisi | X |  | Giacomo Zamperini |  | X |
| Giorgio Buizza | X |  | Cinzia Bettega |  | X |
| Alberto Colombo | X |  | Lamberto Bodega | X |  |
| Nives Rota | X |  | Stefano Parolari |  | X |
| Jacopo Ghislanzoni | X |  | Giorgio Siani | X |  |
| Ernesto Palermo | X |  | Giulio De Capitani |  | X |
| Casto Giuseppe Pattarini | X |  | Giovanni Colombo | X |  |
| Elisa Corti | X |  | Pierino Locatelli | X |  |
| Antonio Pattarini | X |  | T O T A L E | 35 | 6 |

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Corti – A. Colombo – Locatelli

In apertura di trattazione del presente argomento, il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, informa i consiglieri comunali dell’ordine del giorno presentato in data 21.12.2011 con nota prot. n. 58144 (allegato 5) dal gruppo consiliare della Lega Nord, a firma del consigliere Giorgio Siani, del parere prodotto dall’Avvocatura Comunale, id 6305835 del 21.12.2011 (allegato 6) e dell’emendamento presentato dal Sig. Sindaco in data 21.12.2011, prot. n. 58080 (allegato 7) con riferimento alle note di Quartz in data 13.12.2011 (allegato 8) ed in data 19.12.2011 (allegato 9).

Tali documenti, allegati agli atti della presente deliberazione, sono stati distribuiti, in copia, ai sigg. consiglieri.

Seguono, quindi, la presentazione dell’ordine del giorno da parte del consigliere Siani.

Il Segretario Generale, su richiesta del Presidente del Consiglio, dà lettura del parere dell’Avvocatura Comunale in data 21.12.2011. Al termine, vi sono vari interventi da parte dei consiglieri comunali sulle risultanze di cui alla trascrizione della seduta consiliare.

# Durante tali interventi lascia l’aula il consigliere Fortino. Entrano i consiglieri Parolari e Zamperini. Presenti n. 36 consiglieri. Assenti n. 5: Bettega, Castelli, De Capitani, Fortino e Marchio.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione l’ordine del giorno presentato dal consigliere Siani e contenuto nell’allegato 5, ottenendo il seguente risultato: n. 12 voti favorevoli e n. 24 voti contrari (Angelibusi, Brivio, Buizza, Caccialanza, Cattaneo, Cerrato, Citterio, A.Colombo, Corti, Frigerio, Ghislanzoni, Gualzetti, Invernizzi, Licini, Magni, Marelli, Mazzoleni, Palermo, Parisi, A.Pattarini, C.Pattarini, Rizzolino, Rota e Venturini).

L’ordine del giorno viene respinto.

Seguono, quindi, la presentazione dell’emendamento del Sindaco, contenuto nell’allegato 7, e vari interventi da parte dei consiglieri.

Durante tali interventi lascia l’aula il consigliere Siani.

# Prima della votazione, abbandonano l’aula, come espressamente dichiarato dal consigliere Parolari, i consiglieri del gruppo Lega Nord: Parolari, Locatelli, G.Colombo e Bodega. Escono dall’aula, altresì, i consiglieri Chirico, Mauri e Palermo. Presenti n. 28 consiglieri, assenti n. 13: Bettega, Bodega, Castelli, Chirico, G.Colombo, De Capitani, Locatelli, Fortino, Marchio, Mauri, Palermo, Parolari e Siani.

Dopo ampio dibattito, nelle risultanze di cui alla trascrizione della seduta consiliare, il Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver ribadito l’ordine degli allegati del presente atto, pone in votazione l’emendamento presentato dal Sindaco e contenuto nell’allegato 7, ottenendo il seguente risultato: n. 23 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Boscagli, Pasquini, Piazza, Romeo e Zamperini).

L’emendamento viene accolto.

Terminata la votazione dell’emendamento, il Presidente invita i consiglieri a procedere alle dichiarazioni di voto sul provvedimento complessivo modificato per effetto dell’accoglimento dell’emendamento soprariportato.

Quindi,

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che:

- in data 22.6.1988 (rep. n. 26682/6124 del Notaio Fabroni) tra il Comune di Lecco e “Acciaieria e Ferriera del Caleotto spa “fu stipulata una convenzione urbanistica per l’esecuzione del PRG a mezzo di piano di recupero ex lege 5.8.1978 n. 457;

- Detta convenzione venne modificata con atto in data 20.6.1989 (rep. n. 28940/6425 del Notaio Fabroni);

- successivamente, la sopracitata convenzione di attuazione del Piano di Recupero fu nuovamente modificata  con nuova convenzione in data 2.4.1998 tra il Comune di Lecco e Quartz spa, Nuove Iniziative srl, Lecco Centro Commerciale srl, Di.Tex spa (rep. 43238/10139 Notaio Fabroni);

- nell’atto di modifica di convenzione urbanistica in data 2.4.1998 rep. 43238/10139 Notaio Fabroni è stato, in particolare, modificato l’art. 12 prevedendo, sostanzialmente, in luogo di un sottopasso ferroviario, la previsione di un sovrappasso ferroviario;

- in particolare, con l’art. 12, nella versione del 1998, il Comune ha previsto di: “finanziare, mediante contrattazione di mutui ai sensi della vigente normativa avvalendosi eventualmente anche di fondi e contributi messi a disposizione da Enti pubblici e/o privati interessati, la realizzazione dell’asse intercambio ferro-gomma in relazione alle connessioni fra i flussi gravanti su Piazza Sassi e diretti a parcheggi di uso pubblico e al terminal autostazione previsti nel P.R.. Le procedure per il reperimento dei fondi di cui sopra e quindi per l’adozione dei relativi provvedimenti deliberativi dovranno avere inizio entro il più breve tempo possibile, così da consentire la pronta disponibilità dei finanziamenti necessari per assicurare la realizzazione del collegamento in sovrappasso contestualmente all’inizio dei lavori sull’Area del Caleotto”;

Atteso che:

- nella seduta del 28.11.2011 (come risulta dal verbale della seduta) il Sindaco ebbe a presentare al Consiglio Comunale una relazione in ordine al sovrappasso (c.d. passerella) tra Piazza Sassi e l’area ex Caleotto (nelle risultanze di cui all’allegato n. 1) allo scopo di rendere edotti i Consiglieri Comunali sulle vicende relative al predetto sovrappasso, vicende che trovano il proprio avvio oltre venti anni fa;

- nella medesima seduta consiliare il Sindaco ebbe altresì ad illustrare e a consegnare ai Consiglieri Comunali uno schema di possibili conclusioni finali (allegato n. 2) utili per sviluppare un confronto relativamente alle determinazioni che il Consiglio Comunale è chiamato ad assumere;

- l’argomento è stato successivamente affrontato dalle commissioni consiliari  I e V in data 1.12.2011 e dalla commissione consiliare II in data 13.12.2011;

- Ritenuto di fare propria la relazione del Sindaco presentata nel corso della seduta consiliare del 28.11.2011, relazione allegata al presente atto sub. 1 quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che l’eventuale determinazione del Comune di Lecco di dare corso, a proprie cure e spese, alla realizzazione del sovrappasso  dovrebbe tenere conto almeno dei seguenti aspetti:

- difficile sostenibilità finanziaria dell’intervento in termini di inevitabile, ulteriore ricorso all’indebitamento, con le conseguenze critiche evidenziate al riguardo nella nota  in data 17.11.2011 n. 6220554 (allegato 1- capitolo III, n. 8.1) del Direttore del Settore Finanziario;

- i progetti dell’opera, suddivisi in due fasi (sopralzo delle linee elettriche della ferrovia e realizzazione del sovrappasso) risalgono ad oltre 10 anni fa e sono pertanto superati sia dal profilo tecnico che normativo che finanziario - nel 2009 si prevedeva la necessità per la realizzazione dell’opera di una spesa complessiva di circa € 5.000.000 come da relazione in data 26.10.2009 (allegato 1 – capitolo II, n. 6) - rendendo quindi inevitabili ulteriori oneri a carico del bilancio comunale sia per la riprogettazione, sia per la realizzazione sia per la manutenzione dell’intervento;

- i tempi per il reperimento delle occorrenti risorse aggiuntive per la nuova riprogettazione dell’opera, per l’affidamento in appalto e per la esecuzione della stessa non sono ad oggi quantificabili e sarebbero comunque non certo di breve periodo;

- al riguardo si rinvia alla nota 9.11.11 id. n. 6209519 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio (allegato 1- capitolo II, n. 7.1);

- la realizzazione del sovrappasso, con oneri a cura e spese del Comune, comporterebbe, inevitabilmente, la rinuncia del Comune a realizzare altre opere in programmazione che rivestono  carattere di maggiore urgenza ed utilità pubblica;

- Dato atto che quanto alla vigenza della obbligazione in capo al Comune di realizzare il sovrappasso tra Piazza Sassi e l’area ex Caleotto si rinvia alla già citata nota del Dirigente Supplente del Settore Pianificazione e Sviluppo Territoriale/Segretario Generale in data  15.11.2011 n. 6222371 (allegato 1 - capitolo I, n. 5.1) con la quale – evidenziata la “mancanza di un orientamento giurisprudenziale univoco” in materia, come espressamente affermato dal TAR Lombardia nella sentenza di seguito citata – viene segnalato che ove si adotti la linea giurisprudenziale (peraltro non incontroversa) sostenuta dal TAR Lombardia Milano sez. II con la recente sentenza 5.7.2011 n. 1760 “dovrebbe ritenersi vigente l’obbligo convenzionale di fare” (in capo al Comune di cui all’art. 12 della convenzione) “stante la scadenza del termine di prescrizione nel 2008 e la precedente interruzione della suddetta prescrizione effettuata dalla Quartz”. In caso contrario, invece, seguendo l’opposto orientamento, l’obbligazione sarebbe venuta meno con il decorso del termine di efficacia del piano attuativo;

Evidenziato, altresì, che la mancata realizzazione del sovrappasso esporrebbe comunque il Comune al rischio che la Soc. Quartz s.r.l. adisca le vie giudiziarie anche a fini pretesamente risarcitori (come riportato nella nota del Dirigente Supplente del Settore Pianificazione e Sviluppo Territoriale/Segretario Generale n. 6222371 in data 15.11.2011 la giurisprudenza in materia di prescrizione non è incontroversa e la quantificazione dei pretesi eventuali danni sarebbe in fatto comunque del tutto problematica). In tal caso, il Comune dovrà difendere le proprie ragioni in ogni sede;

Ribadito, peraltro, che  per testuale enunciazione del TAR Lombardia Milano sez. II nella recente sentenza 5.7.2011 n. 1760 vi è la “mancanza di un orientamento giurisprudenziale univoco” in materia;

Atteso inoltre che nella citata nota in data 15.11.2011 n. 6222371 viene “peraltro evidenziato che le opere urbanizzative a corredo dell’insediamento ebbero ad essere stabilite con riferimento ad un certo peso insediativo ed alle connesse esigenze; il soggetto attuatore, però, non ha, nel termine di validità del piano di recupero, dato corso all’intero insediamento con la conseguenza che sono mutate le esigenze urbanizzative ed andrebbero perciò adeguate le opere previste per soddisfarle. La mancata integrale realizzazione ha comportato anche una minore entrata per il Comune almeno sotto il profilo del contributo commisurato al costo di costruzione” Insomma, si tratterebbe di “prospettare all’operatore l’esigenza di un riequilibrio tra la consistenza dell’insediamento realizzato e quella del corredo urbanizzativo”;

Ribadito quanto alle diverse comunicazioni della Quartz elencate nel citato allegato 1 (capitolo I) che:

- l’obbligazione di realizzare il sovrappasso (e prima il sottopasso) è stata inserita nelle convenzioni urbanistiche senza una esatta quantificazione né dell’onere dell’investimento né dell’onere di manutenzione tanto che c’è da dubitarne della validità;

- la prospettazione di gravissimi danni consistenti nella mancata vendita o locazione di molte unità immobiliari non può essere attribuita alla mancata realizzazione del sovrappasso, trattandosi di un comprensorio comunque ad alta accessibilità anche dal centro;

- le risorse collocate nel bilancio comunale possono ben essere destinate ad altre opere, specialmente quando le funzioni di collegamento sono da un anno realizzate anche con il sottopasso pedonale tra P.zza Lega Lombarda e Via Balicco. Inoltre, venuta meno la pubblica utilità insita nell’approvazione del Piano di Recupero, l’interesse a realizzare l’infrastruttura non può dirsi né certo né cogente.

- Non esiste alcun obbligo per il Comune né di acquisire in locazione né di acquistare unità immobiliari che hanno soltanto una specifica destinazione a “terziario ad uso pubblico comprensoriale” che restringe il campo dei possibili utenti senza creare obbligazione alcuna a carico del Comune.

Atteso altresì che – in esito alla seduta congiunta  delle commissioni consiliari del 1.12.2011 – sono emerse nello specifico le seguenti ulteriori considerazioni con riferimento al tenore dell’art. 12 della convenzione urbanistica:

- la formulazione di tale articolo della convenzione urbanistica appare così poco esaustiva e univoca da dare adito a dubbi sulle effettive finalità del sottopasso o sovrappasso: nel citato articolo 12 non si parla, infatti, di collegamento tra Piazza Sassi ed il complesso “Le Meridiane” quanto piuttosto di “realizzazione dell’asse di interscambio ferro-gomma in relazione alle connessioni tra i flussi gravanti su Piazza Sassi e diretti ai parcheggi di uso pubblico e al terminal autostazione previsti” nel piano di recupero. La prima concessione edilizia (8.3.89) prevedeva al quarto piano interrato del complesso “Le Meridiane” il terminal-bus, e la realizzazione di un sottopasso fra Piazza Sassi e lo stesso terminal-bus  posto nel quarto piano interrato; la previsione di realizzare il quarto piano fu poi eliminata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1073 del 11.7.1991 (allegato n. 3 e note ivi richiamate 3.1 e 3.2) con conseguente nuova localizzazione del terminal bus, senza fare alcun riferimento al sottopasso (tra l’altro è un dato di esperienza che la via Carlo Porta sarebbe – qualora anche fosse stato realizzato il sovrappasso - il percorso pedonale più breve tra P.zza Sassi e l’attuale collocazione dell’area terminal autostazione);

- la lettera del citato art. 12 della convenzione urbanistica potrebbe altresì far dubitare che il Comune sia mai stato gravato dall’onere di realizzare direttamente il manufatto (sottopasso o sovrappasso) anche perché sembrerebbe competere al Comune solo l’obbligazione di “reperimento dei fondi … così da consentire la disponibilità dei finanziamenti necessari per la realizzazione del collegamento” tanto più che l’art. 12 pone a carico unicamente del soggetto attuatore e non del Comune l’obbligo di “definire con l’Ente Ferrovie dello Stato i disciplinari per l’autorizzazione all’attraversamento del sedime ferroviario”;

Considerato che da quanto emerge dalle note inviate dalla soc. Quartz  spa (allegato 1- capitolo I, 4) non parrebbero sussistere le condizioni per addivenire ad un recesso consensuale delle parti;

- Ricordato che tra:

- il Comune di Lecco e Quartz spa è pendente un giudizio di appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza con la quale il TAR per la Lombardia – Milano sez. II n. 4667/09 ha respinto il ricorso avverso il provvedimento n. 59310 del 14.10.2008 con cui il Comune di Lecco ha ordinato alla ricorrente di non intraprendere i lavori di cui alla dichiarazione di inizio attività presentata in data 21.7.2008 prot. n. 38157 relativamente al completamento della quarta torre, come meglio illustrato nell’allegato 1 (capitolo I);

- il Comune di Lecco, nell’ambito del Documento di Piano (reso pubblico sul sito istituzionale dell’ente nell’ambito del procedimento per la VAS finalizzato alla adozione del Piano di Governo del Territorio) ha previsto uno specifico ATU (n. 17 stazione ferroviaria) volto a riqualificare un’area di proprietà di Reti Ferroviarie Italiane (RFI) e del Comune di Lecco, comprendente l’attuale stazione ferroviaria, lo scalo ferroviario utilizzato per il rimessaggio del materiale rotabile, oltre ad aree adiacenti in parte edificate. Il progetto di ridefinizione urbanistica ed edilizia di tale ambito dovrà prevedere, tra l’altro, la realizzazione di “un nuovo suolo o piazza in grado di garantire il superamento fisico e morfologico della cesura urbana dovuta al fascio dei binari ferroviari”;

Ritenuto, quindi, una volta disposto di non procedere alla realizzazione dell’opera in argomento, di poter dare corso ad una rivalutazione in sede urbanistica, nell’elaborando PGT, delle esigenze di collegamento tra le due parti della città, esigenze che possono essere meglio ponderate e soddisfatte  nell’ambito dell’ATU17 (come da schema di Documento di Piano), nelle relazioni con l’area delle Meridiane, anche senza o con parziali oneri per il bilancio comunale;

Ricordato altresì che il Comune di Lecco ha realizzato negli ultimi anni il sottopasso  ferroviario tra Piazza Lega Lombarda e Via Balicco che concorre a realizzare la finalità di collegamento fra le due parti della città, tenuto conto, in particolare, che l’ubicazione del sottopasso realizzato ed accessibile al pubblico (ed ora in via completamento con l’eliminazione delle residue barriere architettoniche) è posta nelle vicinanze   sul lato di Via Sassi rispetto alla rampa di accesso al sovrappasso previsto nella convezione urbanistica del 1998 (allegato n. 1, capitolo IV);

Dato atto che le risorse tuttora presenti nel bilancio comunale per la realizzazione del sovrappasso ferroviario  sono quantificate in euro 4.124.794,45, di cui euro 3.012.403,30 finanziati con capitali di terzi (dapprima mutuo e quindi prestito obbligazionario) ed euro 1.112.391,15 finanziati con mezzi propri;

Acquisito al riguardo il parere dell’Organo di Revisione in data 7.12.2011 (allegato n. 4);

Vista la relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita nel 2007 dalla Ragioneria Generale dello Stato, nella quale si invita il Comune di Lecco “a monitorare costantemente lo stato dei residui da erogare sui mutui contratti, in modo da stornare con celerità le risorse in eccesso e indirizzarle al finanziamento di nuovi investimenti”;

Atteso che l’operazione di stornare risorse non utilizzate da indirizzare al finanziamento di nuovi investimenti è conforme alle azioni auspicate dalla Ragioneria Generale dello Stato riguardo la riduzione dei residui da erogare sui prestiti in ammortamento;

Considerato che la cancellazione dei residui passivi afferenti l’opera pubblica in oggetto, conseguente alla decisione di non procedere alla sua effettiva realizzazione, produce economie di spesa che, confluendo tra i fondi vincolati dell’avanzo di amministrazione per spese in conto capitale, consentono al Comune di finanziare ulteriori investimenti, programmabili già a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, senza l’accensione di ulteriori prestiti o l’impiego di proventi da dismissione di beni immobiliari;

Dato che il Comune di Lecco (stanti le limitate risorse finanziarie a disposizione e i sempre più stringenti vincoli conseguenti al rispetto del Patto di Stabilità) ha l’onere di definire un ordine di priorità rispetto agli investimenti da avviare, tenuto conto dei bisogni della città e della necessità di  utilizzare le risorse disponibili derivanti dalla già avvenuta assunzione di indebitamento (con ammortamento già da tempo avviato) prioritariamente per dare corso a progetti di elevata urgenza  o di pronta cantierabilità;

Ritenuto che sono da considerarsi prioritari – rispetto alla realizzazione del sovrappasso - altri investimenti di completamento di interventi già avviati, di manutenzione delle aree di circolazione e del patrimonio comunale e altre opere di grande rilievo a tutela della sicurezza degli utenti;

Atteso che la complessa problematica è stata oggetto di una ampia istruttoria sotto diversi punti di vista ed esaminata approfonditamente, nel corso di due sedute consiliari, nelle sedute congiunte delle commissioni consiliari I e V in data 01.12.2011 e nella seduta della commissione II in data 13.12.2011;

Preso comunque visione, in limine, delle note in data 13.12.2011 (allegato n. 8) e in data 19.12.2011 (allegato n. 9) della Società Quartz s.r.l. e presa visione del contenuto della nota 19.12.2011 (allegato 9) secondo la quale, tra l’altro, “la mancata impugnazione da parte della Soc. Quartz s.r.l. della presente deliberazione non sarà da intendere quale acquiescenza e rinuncia da parte della stessa a far valere i propri diritti nascenti dalla convenzione urbanistica già oggetto di atti interruttivi della prescrizione, che non verranno proseguiti fino all’approvazione del PGT per consentire la valutazione delle proposte urbanistiche in esso contenute, ivi compresa la realizzazione della 4^ Torre….”

Ritenuta propria la competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, qui allegati come parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n.163/2006;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

Viste le leggi vigenti in materia;

# Durante gli interventi, rientra in aula il consigliere Mauri. Presenti n. 29 consiglieri, assenti n. 12: Bettega, Bodega, Castelli, Chirico, G.Colombo,  De Capitani, Locatelli, Fortino, Marchio, Palermo, Parolari e Siani.

Con n. 23 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Boscagli, Mauri, Pasquini, Piazza, Romeo e Zamperini)

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto illustrato in premessa e nella relazione presentata dal Sindaco al Consiglio Comunale nel corso della seduta del 28.11.2011, relazione che viene allegata sub. 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che viene approvata contestualmente al presente atto;

2) di non dare corso – per le motivazioni ampiamente illustrate nella premesse - alla realizzazione del sovrappasso ferroviario in oggetto;

3) di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio di adottare i conseguenti atti di eliminazione degli impegni di spesa per un importo complessivo di euro 4.124.794,45, di cui euro 3.012.403,30 finanziati con capitali di terzi (dapprima mutuo e quindi prestito obbligazionario) ed euro 1.112.391,15 finanziati con mezzi propri (previa corresponsione del saldo delle prestazioni eseguite dai professionisti incaricati e la regolarizzazione dei relativi rapporti contrattuali con RFI, compresa la restituzione  della somma infruttifera a suo tempo  versata quale anticipazione a RFI) dando atto che l'avanzo derivante da tali economie di spesa dovrà essere utilizzato per il finanziamento di investimenti nel primo esercizio utile allo scopo di evitare la contrazione di nuovo indebitamento;

4) di riservarsi la facoltà di sviluppare una rivalutazione in sede urbanistica, nell’elaborando PGT,  delle esigenze di collegamento tra le due parti della città, esigenze che possono essere meglio ponderate e soddisfatte  nell’ambito dell’ATU17 (come da schema di Documento di Piano), nelle sue relazioni con l’area delle Meridiane, anche senza o con parziali oneri per il bilancio comunale;

Indi, stante l’urgenza, con separata votazione, con n 23 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Boscagli, Mauri, Pasquini, Piazza, Romeo e Zamperini)

# DELIBERA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Elenco allegati della presente deliberazione:

- allegato sub 1: relazione presentata dal Sindaco al Consiglio Comunale nel corso della seduta del 28.11.2011;

- allegato sub 2: schema di possibili conclusioni finali;

- allegato sub 3: deliberazione della Giunta Comunale n. 1073 del 11.7.1991 e note ivi richiamate 3.1 e 3.2;

- allegato sub 4: il parere dell’Organo di Revisione in data 7.12.2011;

- allegato sub 5: ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Lega Nord, a firma del Consigliere Siani – prot. 58144 del 21.12.2011;

- allegato sub 6: parere dell’Avvocatura Comunale, nota id 6305835 del 21.12.2011;

- allegato sub 7: emendamento presentato dal Sig. Sindaco in data 21.12.2011, n. prot. 58080;

- allegato sub 8: nota della società Quartz s.r.l. in data 13.12.2011;

- allegato sub 9: nota della società Quartz s.r.l. in data 19.12.2011.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	             IL SEGRETARIO GENERALE

F.to       Alfredo Marelli					          F.to    Paolo Codarri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 	04.01.2012 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 19.01.2012 ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 	04.01.2012		                                               	           F.to    Paolo Codarri

## CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ………………………………... .

IL  SEGRETARIO GENERALE

Lì, 									    Paolo Codarri